## 🧩 PLAN DE TRABAJO PARA PAPUDOG: CUADRÚPEDO HÍBRIDO (RUEDAS + PATAS)

### 🔹 FASE 1: Definición del Proyecto

Objetivo: Plantear claramente qué quieres lograr, cómo lo vas a hacer y para qué.

✅ Tareas clave:

- Definir el objetivo funcional del robot (desplazamiento, escalado de peldaños).

- Determinar el entorno de operación (superficies planas, obstáculos, interiores, etc.).

- Establecer restricciones: tamaño máximo, presupuesto, nivel técnico, tiempo.

- Redactar un resumen técnico (1 hoja máx) que incluya:

  - Objetivo del proyecto

  - Descripción general del robot

  - Modo de locomoción (ruedas + patas)

  - Modos de operación (manual/autónomo)

📦 Entregable: Documento resumen del proyecto + esquema conceptual en papel.

### 🔹 FASE 2: Diseño conceptual (sin CAD todavía)

Objetivo: Bocetar el robot, analizar el movimiento y pensar en modularidad.

✅ Tareas clave:

- Dibujar un esquema de la vista lateral del robot (posición de patas, ruedas).

- Decidir cuántos DOF tendrá cada pata (en tu caso: 1).

- Determinar la función de cada componente:

  - ¿Qué mueve? ¿Qué sostiene? ¿Qué sensoriza?

- Plantear las dimensiones generales: largo, alto, ancho, rueda, pata.

📦 Entregable: Boceto a mano o digital (puede ser en PowerPoint o Tinkercad plano).

### 🔹 FASE 3: Selección de componentes

Objetivo: Elegir componentes reales que se ajusten a tus necesidades mecánicas y electrónicas.

✅ Tareas clave:

- Estimar peso total del robot y cargas en articulaciones.

- Elegir:

  - Motores para hombros (Torque, RPM, voltaje, eje).

  - Motores para ruedas (Velocidad, tracción, compatibilidad).

  - Controladores (motor drivers, microcontrolador).

  - Fuente de energía (batería Li-ion, pack AA, etc.).

- Listar sensores si los usarás (ultrasonido, encoder, IMU).

📦 Entregable: Lista de materiales preliminar con modelo, proveedor y precio.

### 🔹 FASE 4: Diseño CAD mecánico

Objetivo: Crear una versión 3D básica de la estructura para validar ensambles.

✅ Tareas clave:

- Diseñar cada módulo:

  - Chasis central

  - Pata articulada

  - Eje con rueda motorizada

- Incluir espacio para motores y fijaciones.

- Verificar proporciones, puntos de contacto con el suelo y alcance del movimiento.

📦 Entregable: Modelo CAD (Fusion 360, Tinkercad, FreeCAD o STL).

### 🔹 FASE 5: Ensamblaje y prueba mecánica

Objetivo: Construir el robot (al menos una pata o lado) y probar movimiento físico.

✅ Tareas clave:

- Cortar o imprimir partes.

- Montar 1 pata + rueda y verificar la articulación (manual o con motor).

- Verificar:

  - Fluidez del movimiento

  - Estabilidad

  - Centro de masa

📦 Entregable: Módulo funcional (mínimo 1 pata motorizada y rueda girando).

### 🔹 FASE 6: Electrónica y programación inicial

Objetivo: Controlar motores y ruedas con Arduino o similar.

✅ Tareas clave:

- Cablear un prototipo funcional.

- Probar control de motores por PWM.

- Implementar funciones básicas:

  - moverAdelante()

  - girarPata()

  - detectarObstaculo() (opcional)

📦 Entregable: Código funcional básico en Arduino + video de prueba.

### 🔹 FASE 7: Integración y prueba completa

Objetivo: Integrar todo: cuerpo, patas, ruedas y electrónica.

✅ Tareas clave:

- Armar el robot completo.

- Probar locomoción en modo rueda.

- Probar levantar patas y superar obstáculo simple.

- Evaluar estabilidad y ajustes.

📦 Entregable: Video funcional + reporte de resultados + posibles mejoras.

### 🔹 FASE 8: Documentación final (opcional para evaluación o GitHub)

Objetivo: Dejar constancia de tu trabajo y facilitar futuras mejoras.

✅ Tareas clave:

- Redactar informe técnico con:

  - Objetivo, materiales, diseño, código, pruebas, mejoras futuras.

- Subir el código a GitHub.

- Adjuntar esquemas, STL y planos.

📦 Entregable: Carpeta del proyecto organizada o repositorio online.

## 🧠 Tip Pro: Trabaja por módulos

Haz que cada pata sea un módulo idéntico, para que puedas replicar el código y el diseño. Empieza con solo 1 pata funcionando y expande cuando esté bien probado.

¿Quieres que te ayude a crear una plantilla editable para seguir este plan como un check list o documento de planificación? También puedo ayudarte a redactar el resumen inicial o hacer el boceto a partir de tus ideas.